.

# АДМИНИСТРАЦИЯ

# (ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН)

# СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# «Село Чипляево»

Спас-Деменского района Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24.05.2019 г.                                                                                                               №18

О внесении изменений и дополнений в

Программу  комплексного развития социальной

инфраструктуры сельского поселения «Село Чипляево»

Спас-Деменского района Калужской  области на 2016-2026 гг

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования сельского поселения «Село Чипляево»   Спас-Деменского района Калужской  области, Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 года №1050 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений и городских округов» Генеральным планом сельского поселения «Село Чипляево»   Спас-Деменского района Калужской  области, администрация  сельского поселения «Село Чипляево»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную целевую программу комплексного развития социальной  инфраструктуры сельского поселения «Село Чипляево»  Спас-Деменского района Калужской  области на 2016-2026 гг и изложить ее в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление обнародовать путем вывешивания на доске объявлений в здании администрации по адресу 249630 Калужская область . Спас-Деменский район, д. Ерши . Улица Деревенская дом 33 и подлежит размещению на официальном сайте администрации сельского поселения «Село Чипляево» и вступает в силу с момента обнародования.

Глава Администрации

СП «Село Чипляево»                                                       В.А.Шарабарин

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ЧИПЛЯЕВО» СПАС-ДЕМЕНСКОГО   РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ  ОБЛАСТИ НА 2016-2026 ГОДЫ

в редакции  от 24.05.2019г.

- Паспорт

|  | Наименование программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения «Село Чипляево» Спас-Деменского района Калужской области на 2016-2026 гг |
| --- | --- | --- |
|  | Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 6 ноября 2003 года №131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Устав муниципального образования сельского поселения «Село Чипляево» Спас-Деменского района Калужской области, Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 года №1050 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений и городских округов» Генеральный план сельского поселения «Село Чипляево» Спас-Деменского района Калужской области |
|  | заказчик Программы | Администрация СП «Село Чипляево» Спас-Деменского района Калужской обл.» |
|  | разработчик программы | Администрация СП «Село Чипляево» Спас-Деменского района Калужской обл.» |
|  | Цель и задачи Программы | Создание материальной базы развития социальной инфраструктуры для обеспечения повышения качества жизни населения поселения 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. 4. Повышение качества предоставляемых ЖКХ. 5. Снижение потребление энергетических ресурсов. 6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. 8. Повышение уровня газификации населённых пунктов сельского поселения.» |
|  | Целевые индикаторы и показатели программы обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | - Площадь жилых помещений, введённая в эксплуатацию за год -доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, обеспеченных дошкольными учреждениями, -доля детей школьного возраста, обеспеченных ученическими местами для занятий в школе в одну смену, -вместимость клубов, библиотек, учреждений дополнительного образования -площадь торговых предприятий -количество посадочных мест в предприятиях общественного питания -повышение уровня и качества оказания медпомощи |
|  | Описание запланированных мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | Разработка проектов планировки территории и межевание земельных участков под строительство объектов социальной инфраструктуры -разработка проектно-сметной документации по строительству и реконструкции объектов социальной сферы, -строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры -строительство социального жилья, индивидуальное жилищное строительство |
| - . | Сроки реализации Программы | 2016 – 2026 г.г. |
|  | Исполнители Программы | Программа реализуется с участием и финансированием бюджетов всех уровней (области, района, поселения) |
|  | Объёмы и источники финансирования | Программа предполагает финансирование за счёт бюджетов: областной бюджет – 800 тыс. руб. бюджет поселения - 150тыс. руб. внебюджетные средства —900 тыс. руб |
|  | Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Повышение качества, комфортности и уровня жизни населения сельского поселения -Обеспеченность граждан жильём, -нормативная доступность и обеспеченность объектами социальной инфраструктуры жителей сельского поселения |
|  | Организация контроля за исполнением программы | Оперативный контроль за исполнением Программы осуществляет администрация и депутаты сельского поселения |

2. ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ЧИПЛЯЕВО» НА 2016-2026 ГОДЫ

2.1. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры сельского поселения «Село Чипляево», описание проблемы

Сельское поселение «Село Чипляево» расположено в Спас-Деменском районе Калужской области.

Территория сельского поселения включает в себя населенные пункты, объединенные общей территорией: село Чипляево, поселок Игнатовский, поселок Пустовский, деревни : Ерши, Князево, Пустая, Чипляевка, Слободка, Куземки, Марково, в т.ч. нежилые: Песочня, Каменка, Ртинка, Вязовня, административным центром поселения является деревня Ерши.

Число постоянных хозяйств составляет 184 шт.

Численность населения МО сельское поселение «Село Чипляево» по состоянию на конец 2016 г. составляет  702  человека, в летний период увеличивается дополнительно на 100чел., за счет «дачников».

Муниципальное образование обладает сравнительно развитой автомобильной транспортной сетью, проходит две железные дороги.

Фактическое состояние объектов инфраструктуры.

| Наименование | Год постройки | Процент износа |
| --- | --- | --- |
| Чипляевская ООШ | 1980 | 35 |
| Чипляевский СДК | 1983 | 29 |
| Чипляевский ФАП | 1983 | 29 |
| Системы модоснабжения | 1989 | 30 |
| системы водоотведения | отсутствует |  |

Застройка населённых пунктов в основном представлена частным сектором.Общая площадь жилых помещений составляет 22,4 тыс. кв.м. , в многоквартирных домах 13,6 тыс. кв.м.Численность населения имеет тенденцию к сокращению из-за низкой рождаемости .

Образование. Чипляевская общеобразовательная школа.

| Число школ - всего: | ед. | 1 |
| --- | --- | --- |
| основных |  | 1 |
| Количество учащихся в общеобразовательных школах | чел. | 38 |
| в том числе в 1 - 4-х классах | - | 17 |
| в 5 - 9-х | - | 21 |
| в 10 - 11-х | - |  |
| Количество мест в детских дошкольных учреждениях | мест/детей | 15 |
| Количество мест в интернатах при школах | - |  |
| Прием в 1-е классы | - | 7 |
| Выпуск из 9-х классов | - | 4 |
| выпускников 9-х классов | - | 4 |

Слабая загруженность благоприятно сказывается на принятой образовательной модели в общеобразовательных учреждениях, обучение в них проходит в одну смену. Т.о., образовательных учреждений на территории поселения достаточно.

Культура. Чипляевский СДК, Чипляевская сельская библиотека.

Обеспеченность населения учреждениями культуры в сельском поселении 100%.

Здравоохранение.  В сфере здравоохранения на территории поселения работает Чипляевский  ФАП на 15 посещений в сутки, при ФАП  имеется 1 аптечный пункт, который обеспечивает доступность аптечным обслуживанием. Острой проблемой в сфере здравоохранения является отсутствие врачей.

Предприятия торговли и общественного питания.  На территории поселения работают 1 предприятия общественного питания.

В настоящее время на территории поселения работает 5 торговых предприятия (4 магазина РАЙПО) и 1 индивидуальный предприниматель в основном обеспечивают население поселения всеми необходимыми продовольственными товарами, а промтоварами и хозяйственными товарами обеспеченность недостаточная.

Жилищное строительство. В сельском поселении  ведётся жилищное строительство индивидуального жилищного фонда На начало 2016 года введено в строй 250 кв. м. индивидуального жилищного фонда. Проблема жилищного строительства в том, что ведётся оно беспорядочно, нет комплексного освоения территории под застройку с обеспечением жилых домов дорожной и коммунальной инфраструктурами.

Между тем на качество жизни населения влияют обеспеченность жильём, услугами образования, здравоохранения, физкультуры и спорта, торгового, бытового, культурного и транспортного обслуживания населения.

2.2 Цель и задачи Программы.

Основной целью Программы является создание материальной базы развития социальной инфраструктуры для обеспечения повышения качества жизни населения сельского поселения. Для достижения  поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:  Обеспечение безопасности, качества и эффективного использования  населением объектов социальной инфраструктуры  сельского поселения,   обеспечение эффективного функционирования действующей  социальной инфраструктуры,   обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры  для   сбалансированного  перспективного  развития   инфраструктуры поселения в соответствие с потребностями в объектах социальной инфраструктуры населения поселения  достижение расчётного уровня обеспеченности населения поселения  услугами объектов социальной инфраструктуры.

2.3. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Действие Программы рассчитано на 10 лет с 2016 по 2026 годы.

2.4. ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

Индикаторы достижения целей Программы определены согласно статистическим данным

| Наименование индикаторов целей Программы | ед. измерения | 2016 | 2020 | 2025 | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| площадь жилых помещений введенная в эксплуатацию за год | Тыс.М.кв | 22,4 | 25 | 30 |  |
| доля детей в возрасте от 1 до 6 лет (включит.) обеспеченных дошкольными учреждениями (норматив 70 – 85%) | % | 95 | 100 | 100 |  |
| доля детей школьного возраста обеспеченных ученическими местами в школе в одну смену | % | 100 | 100 | 100 |  |
| вместимость клубов, библиотек, учреждений дополнительного образования (норматив 190 на 1000 жит.) | Кол.мест | 80 | 80 | 80 |  |
| площадь торговых предприятий (норматив 200 м 2 продовольств. и 400 м 2 прочими на 1000 жителей | М.кв | 330 | 350 | 380 |  |
| количество мест предприятий общественного питания (норматив 40 мест на 1000 жит.) | Кол.мест | 20 | 25 | 25 |  |

2.5. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

2016год

| № | Наименование мероприятия | Сумма руб. | федер. бюджет | обл-й бюджет | бюдж ет района | бюджет поселе ния | внебюджет . средства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Межевание земельного участка в д.Ерши для строительства газовой котельной | 12000 |  | 12000 |  |  |  |
|  | Межевание земельного участка в д.Ерши для оформления скважины и водонапорной башни | 6000 |  |  |  | 6000 |  |
|  | Межевание земельного участка в с.Чипляево для оформления скважины и водонапорной башни | 6000 |  |  |  | 6000 |  |
|  | Межевание земельного участка в д.Ерши для строительства дома многодетной семьи | 6500 |  |  |  | 6500 |  |
|  | Проектно-сметная документация для строительства газовой котельной д.Ерши | 100000 |  | 100000 |  |  |  |

2017

|  | Строительство первой очереди газовой котельной д. Ерши. | 800000 |  | 800000 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Изготовление технической документации на скважину и водонапорную башню в с.Чипляево и д.Ерши | 22000 |  |  |  | 22000 |  |
|  | Изготовление технической документации на газовое отопление в СДК с.Чипляево | 50000 |  |  | 50000 |  |  |

2018

|  | Строительство второй очереди газовой котельной д. Ерши. | 900000 |  | 900000 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ввод в строй газовой котельной в д.Ерши | 500000 |  | 500000 |  |  |  |
|  | Межевание земельного участка в с.Чипляево для торгового центра | 12000 |  |  |  |  | 12000 |
|  | Проектно-сметная документация для строительства торгового центра | 80000 |  |  |  |  | 80000 |
|  | Установка газового отопления в СДК | 150000 |  |  | 150000 |  |  |

2019

|  | Строительство торгового центра в с.Чипляево | 2500000 |  |  |  |  | 2500000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Капитальный ремонт Чипляевского СДК |  |  |  | 500000 |  |  |

2020

|  | Ввод в строй объектов индивидуального жилищного строительства 3 дома | 1200000 |  |  |  |  | 1200000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ввод в строй торгового центра | 800000 |  |  |  |  | 800000 |

2021-2026 годы

|  | Ввод в строй объектов индивидуального жилищного строительства 5 домов общей площадью 550 кв.м. | 5600000 |  |  |  |  | 5600000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ввод в строй многоквартирного жилого дома в с.Чипляево | 2000000 | 2000000 |  |  |  |  |
|  | Подготовка проекта межевания земельного участка в с.Чипляево для строительства МКД | 12000 |  |  |  | 12000 |  |
|  | Проектно-сметная документация для строительства МКД в с.Чипляево | 80000 |  |  |  | 80000 |  |

2.6. ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

а) по годам

| год | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджет поселения | внебюджет. средства | ИТОГО по году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 |  | 112000 |  | 18500 |  | 130500 |
| 2017 |  | 800000 | 50000 | 22000 |  | 872000 |
| 2018 |  | 1400000 | 150000 |  | 92000 | 1642000 |
| 2019 |  |  | 500000 |  | 2500000 | 3000000 |
| 2020 | 1000000 | 1000000 | 500000 | 500000 | 2000000 | 5000000 |
| 2021-2026 | 2000000 |  |  | 92000 | 5600000 | 7292000 |
|  | 3000000 | 3312000 | 1200000 | 632500 | 10192000 | 18336500 |

б) по направлениям деятельности

| направление деятельности | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджет поселения | внебюджет. средства | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| торговля |  |  |  |  | 3392000 | 3392000 |
| проектирование и планировка территории |  |  |  | 42500 |  | 42500 |
| жилищное строительство | 1000000 | 1000000 | 500000 | 500000 | 6800000 | 9800000 |
| прочие объекты |  |  |  |  |  |  |

2.7. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ, И СООТВЕТСТВИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ НОРМАТИВНЫМ ИНДЕКСАМ

1. В соответствии с Генеральным планом сельского поселения «Село Чипляево» будет вестись строительство жилых  домов .

2. После строительства газовой котельной, ремонта скважин, водонапорных башен произойдет: качественное улучшение жизни жителей с.Чипляево, д.Едрши, д.Марково экономия топливно-энергетических ресурсов и финансовых средств за счет закрытия малоэффективной школьной котельной.

3. Произойдет улучшение организации культурно-досуговой деятельности и спортивно-массовой работы в с.Чипляево  путем подключения СДК к газовому отоплению (уход от индивидуального электрического отопления).

4. Разработка межевых планов, проектов планирования застройки, проектно- сметная документация позволят проводить реализацию Комплексной Программы в соответствии с законодательством, в плановом порядке, с использованием средств бюджетов всех уровней. Основным результатом реализации Комплексной Программы явится повышение качества жизни населения, улучшения качества услуг, оказываемых учреждениями социальной инфраструктуры.

2.8. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ

Ежегодный анализ реализации Программы осуществляет администрация сельского поселения «Село Чипляево». Сельская Дума поселения заслушивает ежегодно отчёт главы администрации поселения о работе за год, в т. числе и по реализации Комплексной Программы, вносит коррективы в план работы администрации, обращается с ходатайством в исполнительные и законодательные органы других уровней муниципальных образований (по полномочиям) о включении мероприятий Программы в план финансирования на соответствующий год

2.9. Нормативно правовая база необходимая для функционирования и развития социальной инфраструктуры сельского поселения

Для функционирования и развития социальной инфраструктуры сельского поселения «Село Чипляево» разработана следующая нормативно-правовая база:-Генеральный план сельского поселения «Село Чипляево» муниципального района «Спас-Деменский район»; -Муниципальная долгосрочная целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории сельского поселения «Село Чипляево»; -Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения «Село Чипляево»; -Схема теплоснабжения сельского поселения «Село Чипляево»; -Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории; Данная нормативно-правовая база является необходимой и достаточной для дальнейшего функционирования и развития социальной инфраструктуры с 2016 по 2026 годы. Предложения по совершенствованию нормативно - правового и информационного развития социальной инфраструктуры, направленные на достижение целевых показателей Программы не требуются.

2.10   Механизм обновления Программы

Обновление Программы производится:

- при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий;

- при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории;

- при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии сельского поселения, а также вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий.

Внесение изменений в Программу производится по предложению Сельской Думы сельского поселения  и  иных заинтересованных лиц.

Программные мероприятия могут также быть скорректированы в зависимости от изменения ситуации на основании обоснованного предложения исполнителя.

По перечисленным выше основаниям Программа может быть дополнена новыми мероприятиями с обоснованием объемов и источников финансирования.